|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ** | | **Тулунский район**  **АДМИНИСТРАЦИЯ** | | **Перфиловского сельского поселения** | |  | | **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** | |  | |  | | **«14» декабря 2016 г**. № 69-па | | **с. Перфилово** | |
|  |
|  |
| ***Об утверждении муниципальной***  ***программы «Организация***  ***водоснабжения населения» на 2017-2019 гг.*** |

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117671;fld=134) от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Перфиловского муниципального образования,

**П О С Т А Н О В Л Я Ю:**

1. Утвердить муниципальную программу "Организация водоснабжения населения» на 2017-2019 гг.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Перфиловский вестник».

Глава администрации Перфиловского

сельского поселения: С.Н. Трус

«Утверждена

постановлением

администрации Перфиловского

сельского поселения

14 декабря 2016 года № 69-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ОРГАНИЗАЦИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ».

(2017-2019 гг.)

Администрация Перфиловского сельского поселения

Тулунского района Иркутской области

2016 г.

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПЕРФИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Организация водоснабжения населения» на 2017-2019 гг. (далее – программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Перфиловского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Перфиловского сельского поселения |
| Участники муниципальной программы | Администрация Перфиловского сельского поселения |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение устойчивой работы водонапорных башен Перфиловского сельского поселения.  Бесперебойное обеспечение населения водой. |
| Задачи муниципальной программы | - создание необходимой технологической надежности  систем хозяйственно-питьевого водоснабжения;   - удовлетворение потребностей населения в воде. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017-2019 гг. |
| Целевые показатели муниципальной программы | Снижение уровня износа основных средств водонапорных башен поселения.  Повышение энергоэффективности и развитие энергосбережения. |
| Подпрограммы программы | Программа не содержит подпрограмм |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Всего на реализацию мероприятий программы предусматривается **32,0 тыс. руб.**:  в 2017 г. – 32.0 тыс. руб.;  в 2018 году – 0тыс. руб.; в 2019 году – 0тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | устранение прямых и косвенных потерь в системах водоснабжения;  - внедрение новых мощностей и технологий для уменьшения расходов |

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В предстоящий период на территориях сельских поселений должны быть выполнены требования: Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; Федерального Закона от 07.12.2011 г. №416 «О водоснабжении и водоотведении», что позволит провести текущий ремонт существующих источников водоснабжения, завершить уже проводимую работу по обустройству водозаборов, обеспечить их экологическую безопасность.

Система водоснабжения являются важнейшей неотъемлемой частью коммунальной инфраструктуры и имеют решающее значение в обеспечении жизнедеятельности и развития поселения. Качественные и количественные параметры процесса развития систем водоснабжения определены на основе анализа их текущего состояния.

На сегодняшний день система водоснабжения сельских поселений состоит из 5 водопроводных башен. На текущий момент система водоснабжения поселений способна обеспечить потребности населения и производственной сферы.

Система водоснабжения сельского поселения характеризуется высокой степенью износ. Проблемы водоснабжения на территории Перфиловского сельского поселения необходимо решать программно-целевым методом, основываясь на анализе состояния и основных тенденций развития систем водоснабжения, учете основных проблем, требованиях обеспечения населения водой. В силу значительной затратной составляющей комплекс мероприятий по обеспечению населения водой можно частично реализовать в течение 2017-2019 г.

Программа основывается на анализе состояния и основных тенденций развития систем водоснабжения, учете основных проблем. На сегодня задача по обеспечению потребностей населения водой является многогранной и сложной, поэтому требует комплексного поэтапного решения с помощью программно-целевого метода. Поэтому реализация данной Программы дает возможность своевременно решать первоочередные задачи по удовлетворению потребностей населения в воде и принимать соответствующие меры, направленные, прежде всего, на бесперебойное обеспечение населения водой на территории Перфиловского сельского поселения.

Данная Программа в своей основе предусматривает выполнение мероприятий по ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрению ресурсосберегающих технологий, а также эффективность и надежность работы систем водоснабжения.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ.

Решение вопросов обеспечения населения водой в достаточном количестве должно решаться на основании принятых приоритетов, таких как:

- обеспечение нормативной непрерывности предоставления водоснабжения и повышение устойчивости систем водоснабжения.

- повышение качества предоставления услуг населению по водоснабжению.

- снижение непроизводительных потерь ресурсов;

- повышение долговечности работы основного оборудования;

- снижение эксплуатационных издержек содержания систем;

- повышение энергоэффективности и развитие энергосбережения.

Ожидаемым конечным результатом Программы является: снижение уровня износа основных фондов водонапорных башен.

Реализация намеченных в Программе основных мероприятий и заданий позволит достичь значительной суммарной экономической, социальной и экологической эффективности.

Экономическая эффективность Программы оценивается:

- Снижение уровня износа основных фондов водонапорных башен;

- внедрение новых мощностей и технологий для уменьшения расходов

Программа будет реализована 2017-2019 гг. Всего на реализацию мероприятий программы предусматривается **32,0 тыс. руб.**: в 2017 г. – 32.0 тыс. руб.;

в 2018 году – 0тыс. руб.; в 2019 году – 0тыс. руб.

СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПЕРФИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (далее - программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей | | | | |
| отчётный год  2015 год | текущий год (оценка)  2016 год | первый год действия программы 2017 год | второй год действия программы 2018 год | третий год действия программы 2019 год |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| **Муниципальная программа**  **«Организация водоснабжения населения» на 2017-2019 гг.** | | | | | | | |
| 1. | Содержание, водонапорных башен, улучшение их технического состояния, снижение износа основных средств. | % | 5% | 5% | 20% | 30% | 40% |
| 2. | Уменьшение расходов по оплате за потребляемую энергию | % | 10% | 10% | 25% | 35% | 40% |

Раздел 3.ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

Подпрограммы, входящие в состав данной муниципальной программы отсутствуют.

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Организация водоснабжения населения» на 2017-2019 гг.**

ПЕРФИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(далее – муниципальная программа)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый конечный результат реализации основного мероприятия | Целевые показатели муниципальной программы (подпрограммы), на достижение которых оказывается влияние |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Приобретение глубинного насоса, труб ПВХ для замены глубинного насоса на водонапорной башни с. Перфилово, ул. 50 лет Октября | Администрация Перфиловского сельского поселения | 2017  год | 2019  год | 40%  40% | Улучшение технического состояния водонапорных башен.  Увеличение нормы оснащения оборудованием водонапорных башен.  Уменьшение расходов по оплате за потребляемую энергию |

Раздел 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПЕРФИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПЕРФИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением Перфиловского сельского поселения формируются в соответствии с пунктом 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Раздел 5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий муниципальной Программы связана с различными рисками, как обусловленными внутренними факторами и зависящими от ответственного исполнителя и участников муниципальной программы (организационные риски), так и относящимися к внешним факторам (риски изменения законодательства, экономические риски и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий муниципальной Программы, приведена в таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Описание рисков** | **Меры по снижению рисков** |
| 1. | Риски изменения законодательства | |
| 1.1. | Изменение федерального и регионального законодательства в сфере реализации муниципальной программы. | Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий. Актуализация нормативно-правовых актов Перфиловского муниципального образования в сфере реализации муниципальной Программы. |
| 2. | Экономические риски | |
| 2.1. | Влияние общей экономической ситуации в Российской Федерации на показатели эффективности реализации муниципальной программы. | Осуществление мониторинга экономической ситуации в Российской Федерации с оценкой возможных последствий. Актуализация муниципальной Программы. |
| 3. | Финансовые риски | |
| 3.1. | Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальной программы. | Мониторинг и оценка эффективности программных мероприятий с целью возможного перераспределения средств внутри муниципальной Программы. |
| 4. | Организационные риски | |
| 4.1. | Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы. | Оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения реализации муниципальной Программы. |

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами: ограниченностью источников финансирования Программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование мероприятий.

Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПЕРФИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (далее – программа)

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ

ПЕПРФИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы за счет средств, предусмотренных в местном бюджете, представлено в таблице к муниципальной программе. Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы ежегодно уточняются при составлении местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, при исполнении местного бюджета в текущем финансовом году.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| первый год действия программы  2017 год | второй год действия программы  2018 год | третий год действия программы  2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Организация водоснабжения населения» | **Всего, в том числе:** | **Всего** | **32,0** | **0** | **0** |
| Местный бюджет (далее – **МБ**) | 32,0 | 0 | 0 |
| Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (далее - ОБ) | 0 | 0 | 0 |
| Средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (далее - ФБ) | 0 | 0 | 0 |
|  | иные источники (далее - ИИ) | 0 | 0 | 0 |
| Администрация Перфиловского сельского поселения | **Всего** | **32,0** | **0** | **0** |
| МБ | 32,0 | 0 | 0 |
| *ОБ* | *0* | *0* | *0* |
| *ФБ* | *0* | *0* | *0* |
| *ИИ* | *0* | *0* | *0* |

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлена в таблице к муниципальной программе.

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Организация водоснабжения населения»**

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | |
| первый год действия программы  2017 год | второй год действия программы  2018 год | третий год действия программы  2019 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа  «Организация водоснабжения населения» на 2017-2019 гг. | **Всего, в том числе:** | **Всего** | **32,0** | **0** | **0** | **32,0** |
| **Местный бюджет (далее – МБ)** | 32,0 | 0 | 0 | 32,0 |
| Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (далее - ОБ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (далее - ФБ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты сельских поселений Тулунского муниципального района (далее - МБСП) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники (далее - ИИ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация Перфиловского  сельского поселения | **Всего** | **32,0** | **0** | **0** | **32,0** |
| **МБ** | 32,0 | 0 | 0 | 32,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие:  «Приобретение глубинного насоса, труб ПВХ для замены глубинного насоса на водонапорной башни  с. Перфилово, ул. 50 лет Октября» | Администрация Перфиловского сельского поселения | **Всего:** | **32,0** | **0,0** | **0,0** | **32,0** |
| **МБ** | **32,0** | **0,0** | **0,0** | **32,0** |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Прогнозируемые конечные результаты реализации программы предусматривают:

- повышение надежности систем водоснабжения, снижение износа основных средств;

- замена оборудования на энергосберегающее;

- обеспечение жителей Перфиловского сельского поселения водой, что благотворно скажется на благосостоянии и здоровье граждан и на экологическом состоянии поселения.