Согласовано: Согласовано:

Глава Перфиловского муниципального

образования Генеральный директор ООО «РТ-НЭО Иркутск»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Н.Риттер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А.Сидоров

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019г. «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019г.

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**перехода муниципального образования « Перфиловское »**

**на новую схему обращения**

**с твердыми коммунальными отходами**

|  |
| --- |
| **Создание инфраструктуры контейнерного сбора ТКО**  |
| **№ п/п** | **Населенный пункт** | **Количество контейнеров** | **Количество контейнерных площадок** | **Срок создания** |
| 1 |  **с. Перфилово** | **13** |  **11** | **31 декабря 2019** |
| 2 |  **д. Казакова** | **2** |  **1** | **31 декабря 2019** |
|  3 |  **д. Нижний Манут** | **7** |  **7** | **31 декабря 2019** |
|  4 |  **д. Верхний Манут** | **0** |  **0** | **31 декабря 2019** |
|  5 |  **д. Петровск** | **4** |  **4** | **31 декабря 2019** |
|   |  **итого** | **26** |  **23** | **31 декабря 2019** |

**Глава Перфиловского МО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Н.Риттер**

 **(подпись)**

 **(м.п.)**

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

 По данным регионального оператора установить 2 площадки и 9 контейнеров, а требуемое количество

 контейнеров 26, а площадок 23.

 Администрация Перфиловского сельского поселения не готова к переходу новой схеме обращения с твердыми коммунальными отходами, так как инфраструктура поселения не позволяет этого сделать, в бюджете не предусмотрены денежные средства для оборудования контейнерных площадок.

Глава Перфиловского МО:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Н.Риттер

 (подпись)

 (м.п.)

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

 Администрации Перфиловского сельского поселения требуется 23 контейнерные площадки и 26 контейнеров. В настоящее время приобретено 20 контейнеров. В бюджете предусмотрены денежные средства для приобретения 6 контейнеров.

Глава Перфиловского МО:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Н.Риттер

 (подпись)

 (м.п.)